ФОРМА

отчёта об итогах реализации инициативного проекта

Администрации Тавричанского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство спортивной площадки по адресу: ул. Молодёжная, 2 в с. Тавричанка Любинского муниципального района Омской области.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ:

Любинский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Тавричанское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с. Тавричанка.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Устройство спортивных площадок и стадионов.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область Любинский муниципальный район, с. Тавричанка, ул. Молодёжная, 2 в.

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 28.03.2024- 30.05.2024 г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Экономия (рублей) (гр. 3- гр. 4) | Использование экономии (рублей) | Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5- гр. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средства областного бюджета | 2 278 000,00 | 2 277 911,28 | 88,72 | 0,00 | 88,72 |
| 2 | Средства местного бюджета, в том числе | 261 477,46 | 261 477,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Собственные средства местного бюджета | 150 477,46 | 150 477,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего |  | 2 539 477,46 | 2 539 388,74 | 88,72 | 0,00 | 88,72 |

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации проекта (кроме трудового участия)

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ЖКХ Родник» | Предоставление техники (трактор Т-25 с телегой) | шт. | 1 | Рыночную стоимость работ не знаем, поэтому не можем произвести оценку |
| 2 | Физ. лицо Шаталов Н.В. | Предоставление техники (МТЗ -80 с куном) | шт. | 1 | Рыночную стоимость работ не знаем, поэтому не можем произвести оценку |
| 3 | Физ. лицо Климко В.Ю. | Предоставление техники (МТЗ -82 с прицепом) | шт. | 1 | Рыночную стоимость работ не знаем, поэтому не можем произвести оценку |

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

| N п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топчина Алёна Анатольевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 2 | Бардиж Тамара Геннадьевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 3 | Парыгина Ирина Анатольевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 4 | Климко Александра Владимировна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 5 | Дорохина Ирина Анатольевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 6 | Динер Эрика Давидовна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 7 | Канищева Мария Викторовна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 8 | Мелихов Павел Леонидович | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 9 | Якоб Светлана Ивановна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 10 | Анохина Татьяна Викторовна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 11 | Кривоногов Михаил Анатольевич | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 12 | Макарова Ирина Павловна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 13 | Потешкина Надежда Альбертовна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 14 | Михайлова Екатерина Михайловна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 15 | Сумина Елена Михайловна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 16 | Канищева Антонина Александровна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 17 | Булучевский Александр Яковлевич | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 18 | Антонова Александра Васильевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 19 | Абуталипов Равиль Касимович | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 20 | Долбешко Наталья Иннокентьевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 21 | Чайка Светлана Александровна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 22 | Сидорова Нина Николаевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 23 | Козлова Татьяна Васильевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 24 | Дорохина Ирина Николаевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 25 | Лидер Виктор Викторович | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 26 | Климко Галина Васильевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 27 | Неизвестная Любовь Николаевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 28 | Шаталова Ксения Сергеевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 29 | Лумпова Наталья Алексеевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 30 | Гораш Любовь Григорьевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 31 | Дорохина Лилия Александровна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 32 | Тюляева Павлина Александровна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 33 | Антонова Любовь Сергеевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 34 | Потапенко Галина Николаевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 35 | Лысякова Наталья Васильевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 36 | Левина Ольга Васильевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 37 | Барышников Александр Викторович | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 38 | Шпнёва Алена Николаевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 39 | Игнатенко Денис Михайлович | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 40 | Серебренникова Галина Германовна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 41 | Василенко Юлия Геннадьевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 42 | Бардиж Ольга Ильинична | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 43 | Краус Галина Ивановна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 44 | Игнатенко Оксана Сергеевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 45 | Амирова Татьяна Станиславовна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 46 | Федулова Валентина Ивановна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 47 | Лунин Андрей Андреевич | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 48 | Лукашевич Нина Филипповна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 49 | Захарова Галина Алексеевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 50 | Казанцева Тамара Константиновна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |
| 51 | Федулова Мария Анатольевна | Расчистка территории от сухой сорной растительности | Расчищено площади 30м² |

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

1) уличные тренажеры направлены на увеличение количества детей, подростков, молодежи и взрослого населения, занимающихся физической культурой, создание условий для осознанной потребности в ведении здорового образа жизни, повышение качества жизни населения;

2) занятия проходят на свежем воздухе;

3) заниматься можно всей семьей;

4)можно самим выбирать время для занятий;

5)организация досуга населения поселения, вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

6) ведение здорового образа жизни.

И. о. Главы Администрации Тавричанского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

«05» декабря 2024 года       __________________          А.А. Топчина